Canal de Denúncias — MPT

Questionário de Requerimento

Incoerências, lacunas e decisões pendentes a esclarecer com o PO e a equipe de backend

Projeto: denunciasnew (MVP frontend Angular + backend-mock; produção acoplará a um backend real de outra equipe)
Data: 2026-09-05
Preparado por: Frederico José Monteiro Leite, com apoio de Claude Code (Sonnet 5)
Como usar este documento: cada item lista uma pergunta objetiva, o contexto que a gerou e o(s) responsável(is) esperado(s) pela resposta (PO, Backend, ou ambos). Marque a resposta na coluna à direita ou anexe a decisão formal em um `DEC-DN-*` correspondente no repositório.

1. Perguntas para o Product Owner (PO)

Decisões de escopo/negócio ainda abertas, ou fechadas com um default que pode precisar de revisão antes do release público.

| # | Pergunta / Incoerência | Responsável | Contexto / Referência |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | A URL fornecida para "Fale com a Ouvidoria" é realmente https://www.proteste.org.br/? Esse domínio pertence à Proteste (ONG de defesa do consumidor), não ao MPT. Confirma que é essa mesmo, ou foi um engano de digitação/copy-paste? | PO | FATIA-DN-CP1-03. Já confirmado 2x pelo owner nesta sessão, mas o item é grave o suficiente (link institucional público) para reconfirmar por escrito antes do release. |
| 1.2 | Qual é a taxonomia oficial de irregularidades trabalhistas a ser usada (categorias/subcategorias)? Hoje o app usa uma lista mock local. | PO + Jurídico | DEC-DN-10, aberta. Fatia roda com taxonomia mock (frontend/src/assets/taxonomia-mock.json). |
| 1.3 | O número estimado de trabalhadores afetados deve ser obrigatório ou opcional no formulário público? | PO | DEC-DN-13, aberta. Implementado como opcional por default. |
| 1.4 | Existe uma lista oficial de modalidades de trabalho (presencial/remoto/híbrido/informal/terceirizado/outra) ou a lista genérica atual está correta? | PO + Jurídico | DEC-DN-14, aberta. |
| 1.5 | Há uma meta quantitativa de redução de retrabalho (KPI de negócio) a ser rastreada desde o MVP? | PO | DEC-DN-17, aberta. Não bloqueia MVP, mas afeta o que precisa ser instrumentado desde já. |
| 1.6 | Qual é o formato oficial do protocolo do MPT para o release de produção? O MVP usa um prefixo sintético SYN-XXXXXXXX só para teste. | PO | DEC-DN-19, aberta. Não bloqueia o MVP, mas bloqueia o release com numeração real. |
| 1.7 | Existe (ou vai existir) um SLA formal de análise inicial da Ouvidoria/Corregedoria a ser exibido na tela de confirmação? | PO | DEC-DN-20, fechada como "não prometer prazo" por falta de SLA formal na data. Reabrir se um número oficial surgir. |
| 1.8 | O chatbot via WhatsApp (fase 2) tem uma data-alvo, ou permanece indefinidamente fora de escopo? | PO | DEC-DN-09 = chatbot fora do MVP; DEC-DN-09B (retomada) segue aberta, sem data. |
| 1.9 | A tela de Detalhamento do mockup em PDF mostra um campo livre "Nomes e Dados" e a tela de Local mostra "CNPJ da Empresa" — nenhum dos dois existe no contract/openapi.yaml. Confirma que ambos ficam de fora do MVP (como decidido), ou o contrato precisa ser estendido? | PO + Backend | "Nomes e Dados" resolvido por DEC-DN-16 (só sim/não de testemunha, sem PII). CNPJ nunca foi decidido formalmente — só documentado como "mockup à frente do contrato". |
| 1.10 | Qual política de retenção de logs deve valer no ambiente de produção final (o MVP usa 30 dias como default)? | PO + DPO | DEC-DN-18, aberta (não bloqueia MVP). |

2. Perguntas para a equipe de Backend (produção)

O frontend foi construído contra contract/openapi.yaml e validado com um backend-mock local. Estas perguntas preparam o acoplamento real ("plug and play") com o backend de produção construído por outra equipe.

| # | Pergunta / Incoerência | Responsável | Contexto / Referência |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Qual será a base URL de produção da API (e de homologação/staging, se houver)? O frontend hoje aponta para um proxy local (frontend/proxy.conf.json) para o backend-mock. | Backend | Necessário para configurar o build de produção do Angular (environment/API base URL). |
| 2.2 | O endpoint real POST /api/denuncias vai aceitar exatamente multipart/form-data com os campos denuncia (JSON) + arquivo_1..3 + arquivo_audio, como documentado no contrato? Alguma divergência já identificada? | Backend | O backend-mock original (antes de uma correção nesta sessão) só aceitava JSON puro, apesar do contrato documentar multipart desde o CP-1 — um sinal de que esse tipo de divergência de implementação acontece. |
| 2.3 | Que mecanismo de autenticação/autorização (se algum) o endpoint público de denúncias vai exigir? O MVP atual não implementa nenhum, por ser um canal público anônimo/identificado opcional. | Backend + Segurança | Não coberto por nenhuma fatia do MVP — assume-se endpoint público sem auth, mas isso nunca foi confirmado pela equipe de produção. |
| 2.4 | Quais códigos de erro HTTP e formato de corpo de erro o backend real vai retornar (ex.: validação de campo, upload rejeitado, limite de tamanho excedido)? O frontend precisa mapear cada um para uma mensagem amigável. | Backend | ComplaintSubmissionService hoje só trata sucesso (201) e falha genérica de rede/servidor contra o backend-mock. |
| 2.5 | O backend real terá rate limiting/throttling na ingestão pública? Em qual camada (gateway, aplicação)? Isso deve ser comunicado ao usuário final de alguma forma (ex.: "tente novamente em alguns minutos")? | Backend + SRE | R-DN-04 exige rate limiting; o MVP mock implementa só um exemplo simples no dispatcher de alertas internos (FATIA-DN-CP6-06), não no endpoint de ingestão em si. |
| 2.6 | Quais são os limites reais de upload (tamanho por arquivo, quantidade de arquivos, tipos MIME aceitos)? O MVP assume um default herdado (10 arquivos x 20 MiB), mas o contrato só reserva 3 slots nomeados de anexo + 1 de áudio. | Backend + Segurança | DEC-DN-15, aberta. Divergência já existe entre a UI (permite selecionar até 10) e o contrato (3 slots) — corrigida no frontend com um aviso visível, mas o limite real do backend precisa confirmar o número. |
| 2.7 | Como a equipe de backend real prefere consumir contract/openapi.yaml: como fonte de verdade direta (geram código a partir dele), ou como referência para reimplementar manualmente? Algum campo do contrato atual já é considerado inadequado por vocês? | Backend | DEC-DN-26. R-DN-06 trata o contrato como imutável fora de PR revisado pelas duas equipes — mas o processo formal (repositório, aprovadores, prazo) ainda não foi combinado. |
| 2.8 | Qual é o processo formal de PR/review para qualquer mudança em contract/openapi.yaml? Quem aprova de cada lado, e em que prazo? | PO + Backend | DEC-DN-26, aberta parcialmente — princípio fechado (revisão obrigatória), detalhe operacional pendente. Ver checklist completo na seção 3. |
| 2.9 | O classificador de prioridade (BAIXA/MEDIA/ALTA/URGENTE) e o despacho de alertas serão implementados como regra determinística, modelo de ML, ou serviço terceirizado? Isso muda o campo metodo do schema Classificacao? | Backend + Produto + Jurídico | DEC-DN-12, aberta. O MVP usa um mock 100% determinístico (classifier-mock.js) só para exercitar o contrato. |
| 2.10 | Existe (ou vai existir) uma interface administrativa para um humano marcar revisada_por_humano=true em uma classificação URGENTE? Sem ela, nenhum alerta real é despachado. | Backend + Produto | R-DN-03 exige revisão humana antes de despachar alerta URGENTE automatizado. O MVP não tem essa interface (fora de escopo), então nenhum alerta é despachado de fato — comportamento seguro, mas incompleto para produção real. |
| 2.11 | Qual canal real de alerta será usado para casos URGENTE revisados (e-mail, fila, webhook, painel interno)? Qual é o SLA de resposta esperado? | Backend + SRE | DEC-DN-22, aberta. O MVP só loga a decisão, sem despachar para canal real. |
| 2.12 | Qual provedor de STT (transcrição de áudio) será usado em produção, e qual sua política de retenção do áudio original enviado? | Backend + DPO | DEC-DN-11, aberta. STT é 100% mock no MVP (nenhum áudio sai do navegador para um serviço real). |
| 2.13 | Existe algum ambiente live-BFF (staging real, não simulado) disponível para o frontend testar contra o backend real antes do release? | Backend + SRE | DEC-DN-P-F5-5, fechada como "sem live-BFF no MVP" — só testes simulados (integ-sim). Revisar se muda para o release de produção. |

3. Checklist — informações para o acoplamento "como um lego" (DEC-DN-26)

Resposta objetiva ao pedido do owner: "diga quais informações precisa para preparar o acoplamento como um lego". Esta lista deve ser levada à equipe de backend assim que ela for identificada.

URL base da API em cada ambiente (produção, homologação/staging, se houver).

Confirmação de que o endpoint aceita exatamente o contrato publicado em contract/openapi.yaml (multipart/form-data em POST /api/denuncias, campos denuncia + arquivo_1..3 + arquivo_audio).

Mecanismo de autenticação/autorização do endpoint público (se houver algum).

Formato padronizado de erro HTTP (corpo JSON de erro, códigos usados por tipo de falha de validação/upload).

Limites reais de upload (tamanho máximo por arquivo, quantidade de arquivos, tipos MIME aceitos) — para alinhar com os defaults hoje assumidos pelo frontend.

Existência e política de rate limiting no endpoint de ingestão pública, e como isso deve ser comunicado ao usuário final.

Processo formal de PR para mudança em contract/openapi.yaml: qual repositório hospeda o contrato compartilhado, quem aprova de cada lado, prazo esperado de review.

Ambiente de staging/homologação acessível para testes de integração reais antes do release (hoje o MVP só tem testes simulados).

Convenção de versionamento do contrato (ex.: como uma mudança breaking é comunicada e coordenada entre os dois times).

Confirmação de quem implementa o classificador de prioridade e o despacho de alertas em produção — isso determina se o mock atual (classifier-mock.js, alert-dispatcher-mock.js) é só um placeholder de desenvolvimento ou parte do design final.

Política de retenção/expurgo de dados (PII, evidências, áudio) no backend real, para confirmar alinhamento com a política já assumida no frontend (nenhuma persistência de PII no navegador além de sessionStorage local do próprio usuário).

Gerado a partir da análise da sessão de implementação de 2026-09-04/05 do projeto denunciasnew (checkpoints CP-0 a CP-6). Referências completas em docs/preparacao-implementacao/ (11-IMPLEMENTATION-PLAN.delta-denunciasnew.md e 12-DECISIONS.delta-denunciasnew.md).