Canal de Denúncias — MPT

Relatório de Requisitos Faltantes

Decisões e perguntas pendentes a levar ao Product Owner

Projeto: denunciasnew — MVP frontend (Angular), backend-mock de teste, contrato compartilhado com o backend de produção real
Data: 2026-09-05
Preparado por: Frederico José Monteiro Leite, com apoio de Claude Code (Sonnet 5)
Escopo deste relatório: apenas o FRONTEND e o que ele expõe hoje como mock. Não cobre infraestrutura ou decisões que já são de responsabilidade explícita da equipe de backend real (essas estão no questionário separado de 2026-09-05 preparado para essa equipe).

1. O frontend está completo?

Sim, na definição de MVP: as 8 telas do wizard (Acolhimento, Relato Guiado, Detalhamento, Evidências, Sigilo e Anonimato, Local, Revisão, Confirmação) estão implementadas, testadas (unitário + ponta a ponta + acessibilidade) e validadas contra um backend-mock que segue o contrato compartilhado. A interface já foi alinhada ao mockup oficial do MPT (header, vídeo institucional, checklists, checkboxes) e o app já é instalável como PWA em celular e navegador desktop.

O que falta não é "funcionalidade quebrada" — é decisão de produto/negócio pendente (cada mock tem um valor default documentado, mas nenhum deles foi validado como o valor final) e alguns refinamentos técnicos abaixo do nível de bloqueio do MVP. Este relatório lista exatamente esses itens, para que o PO decida o que precisa de resposta antes do release público e o que pode continuar como está.

2. Requisitos faltantes / decisões pendentes

Cada linha tem um valor mock/default já em produção no MVP — nada trava por falta de decisão, mas nenhum desses defaults foi confirmado como definitivo pelo PO.

| ID | O que falta | Estado hoje (mock/default) | Urgência |
| --- | --- | --- | --- |
| DEC-DN-10 | Taxonomia oficial de irregularidades trabalhistas | Lista mock local (JSON estático no frontend) | NÃO BLOQUEIA |
| DEC-DN-14 | Taxonomia oficial de modalidade de trabalho | Lista genérica (presencial/remoto/híbrido/informal/terceirizado/outra) | NÃO BLOQUEIA |
| DEC-DN-13 | Obrigatoriedade do nº estimado de trabalhadores | Campo opcional | NÃO BLOQUEIA |
| DEC-DN-15 | Limites reais de upload (tamanho/quantidade de anexo) | Default herdado (10 arquivos x 20 MiB na UI), mas o contrato só reserva 3 slots nomeados de envio | NÃO BLOQUEIA |
| DEC-DN-19 | Formato oficial do protocolo do MPT | Prefixo de teste "SYN-XXXXXXXX" | BLOQUEIA RELEASE |
| DEC-DN-11 | Provedor real de transcrição de áudio (STT) e retenção do áudio | 100% mock — nenhum áudio sai do navegador para serviço real | NÃO BLOQUEIA |
| DEC-DN-12 | Classificador de prioridade: regra determinística ou modelo de ML | Mock determinístico simples (contagem de irregularidades + grupo vulnerável) | NÃO BLOQUEIA |
| DEC-DN-22 | Canal real de alerta para denúncias URGENTE + SLA de resposta | Só log estruturado — nenhum e-mail/fila/webhook real é disparado | NÃO BLOQUEIA |
| P-F4-sec-3 | Interface administrativa para revisão humana de denúncia URGENTE | Não existe — por isso nenhum alerta URGENTE é despachado hoje (fica sempre "aguardando revisão") | BLOQUEIA RELEASE |
| DEC-DN-18 | Política definitiva de retenção de logs | Default de 30 dias | NÃO BLOQUEIA |
| (mockup) | Campo "CNPJ da Empresa" (visível no mockup, tela Local) | Omitido — não existe no contrato compartilhado | NÃO BLOQUEIA |
| (mockup) | Seção "Outros Órgãos" (visível no mockup, tela Evidências) | Omitido — não existe no contrato compartilhado | NÃO BLOQUEIA |
| FATIA-CP3-02 | Campos numero_prejudicados/modalidade_trabalho/grupos_vulneraveis formalizados no schema do contrato | Frontend já envia; validação formal do lado contrato ainda não fechada em PR | NÃO BLOQUEIA |
| DEC-DN-09B | Chatbot via WhatsApp como porta de entrada alternativa | Fora do MVP, sem data de retomada | NÃO BLOQUEIA |
| (perf) | Meta de performance mobile (Slow 3G) do DEC-DN-08 | LCP/TTI medidos em ~8,3 s — alvo é LCP<=4s / TTI<=6s | NÃO BLOQUEIA |
| (PWA) | Validação de instalabilidade PWA em dispositivo real + auditoria Lighthouse PWA | Implementado, mas ainda não testado em Android/iOS reais nesta rodada | NÃO BLOQUEIA |

Legenda: "BLOQUEIA MVP" impede o uso já no protótipo atual (nenhum item está nesse estado hoje). "BLOQUEIA RELEASE" não impede testar o MVP, mas impede publicar a versão real ao público sem essa decisão. "NÃO BLOQUEIA" é seguro manter o default indefinidamente até o PO priorizar.

3. Perguntas objetivas ao PO

1. Existe uma taxonomia oficial de irregularidades trabalhistas (categorias/subcategorias) que devemos usar, ou a lista atual (mock, alinhada ao bom senso jurídico) pode virar a lista definitiva do produto?

2. Existe uma lista oficial de modalidades de trabalho, ou a lista genérica atual está aprovada?

3. O número estimado de trabalhadores afetados deve virar obrigatório, ou continua opcional como está?

4. Qual o limite real de upload que devemos comunicar ao usuário (tamanho por arquivo, quantidade de arquivos)? Hoje a UI permite selecionar mais arquivos do que o contrato consegue enviar (aviso visível já implementado, mas o número certo depende de definição).

5. Qual é o formato oficial do número de protocolo do MPT para o release público? (isto bloqueia o release, não o MVP de teste).

6. Existe uma interface administrativa prevista (nem que seja em outro sistema do MPT) para um humano marcar uma denúncia URGENTE como revisada? Sem isso, nenhum alerta real chega a ser despachado — é um comportamento seguro, mas incompleto para produção real.

7. Os campos do mockup "CNPJ da Empresa" e a seção "Outros Órgãos" devem entrar no contrato compartilhado com o backend, ou ficam de fora definitivamente do produto?

8. Há uma data-alvo, mesmo que aproximada, para retomar a decisão sobre o chatbot via WhatsApp (hoje fora do MVP)?

9. A meta de performance mobile (LCP<=4s / TTI<=6s sob rede 3G lenta) continua sendo o alvo, mesmo sabendo que o app ainda está em ~8,3s e vai precisar de mais uma rodada de otimização dedicada para chegar lá?

10. Existe algum SLA formal de análise inicial (recebimento/triagem) que a Ouvidoria ou Corregedoria do MPT já divulgue publicamente, que possamos citar na tela de confirmação? (hoje deliberadamente não prometemos prazo, por falta desse número).

Gerado a partir do estado real do repositório em 2026-09-05 (checkpoints CP-0 a CP-6 implementados). Referências completas: docs/preparacao-implementacao/11-IMPLEMENTATION-PLAN.delta-denunciasnew.md e 12-DECISIONS.delta-denunciasnew.md.