MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Procuradoria-Geral do Trabalho • Canal de Denúncias da Cidadania

RELATÓRIO EXECUTIVO DE DIAGNÓSTICO DE PRODUÇÃO DO FRONTEND

Análise de Requisitos Obrigatórios, Bugs Bloqueadores e Conformidade LGPD para Entrada em Operação Real

Data: 26 de Julho de 2026  |  Destinado à Diretoria Geral e Colegiado de TI do MPT

Controle do Documento

| Item | Detalhamento Executivo |
| --- | --- |
| Objetivo | Informar à Diretoria o diagnóstico exato dos requisitos e falhas que impedem o lançamento imediato da aplicação em produção, estabelecendo um plano de ação para a liberação segura. |
| Escopo da Análise | Código-fonte da Interface do Usuário (Frontend Angular), Mecanismo de Serialização Multipart, Tratamento de Privacidade (LGPD) e Resiliência em Conexões Móveis. |
| Resultado Global | Sistema em avançado estágio de maturidade visual, porém com 2 BUGS BLOQUEADORES (P0) de transmissão de dados e privacidade que exigem correção prévia ao deploy. |
| Público Alvo | Diretoria do MPT, Gestores de TI, Encarregado de Proteção de Dados (DPO/LGPD) e Equipe de Triagem. |

1. Sumário Executivo

A análise minuciosa do código-fonte do Canal de Denúncias (SPA Angular) revelou que, para o sistema entrar em operação real (Produção), a implementação de melhorias visuais e de acessibilidade (WCAG 2.1 AA) **não é a única exigência**. Existem 2 bugs técnicos graves de transmissão e privacidade que precisam ser sanados de imediato para evitar prejuízos à sociedade e responsabilização jurídica do órgão.

⚠️ ALERTA DE SEGURANÇA E PRIVACIDADE PARA A DIRETORIA O sistema atual apresenta dois riscos críticos de produção: 1. Descarte silencioso dos relatos em áudio gravados pelo cidadão no formulário. 2. Vazamento indevido de Nome, E-mail e Telefone caso o cidadão preencha seus dados e depois opte pela 'Denúncia Anônima'. A liberação em produção deve ser condicionada à correção prévia destes 2 itens bloqueadores.

2. Impeditivos Críticos de Produção (Bugs Bloqueadores — P0)

Abaixo estão detalhadas as duas falhas técnicas graves identificadas pela arquitetura de software que impedem o deploy imediato:

1. Perda Silenciosa de Áudio Gravado (Bug Técnico de Transmissão): No formulário, o cidadão pode gravar um depoimento em áudio. O sistema cria o arquivo na memória do celular/computador, porém, no momento de enviar ao servidor, o código tenta converter o áudio em texto comum (JSON). Isso faz com que o áudio seja transformado em um objeto nulo e DESCARTADO SILENCIOSAMENTE. O MPT recebe a denúncia sem o áudio anexado.

2. Transmissão Indevida de Dados Pessoais (Falha Grave de LGPD): Se o cidadão preencher seu Nome e E-mail no formulário e depois decidir marcar a opção 'Denúncia Anônima', o sistema não apaga os dados pessoais da memória. Ao clicar em enviar, o formulário transmite o Nome e o E-mail para o banco de dados do MPT, violando a promessa de anonimato total feita ao denunciante.

3. Resiliência Operacional e Riscos em Dispositivos Móveis (P1)

Grande parte dos trabalhadores acessará o canal via celular e em redes móveis (3G/4G/5G). Três fragilidades de resiliência foram identificadas:

a) Perda Total do Formulário ao Recarregar a Tela: Caso o cidadão esteja no 5º passo do formulário e o celular receba uma chamada, perca sinal ou atualize a página (F5), todos os textos digitados e fotos anexadas são totalmente apagados. É indispensável implementar o salvamento temporário de rascunho (sessionStorage).

b) Travamento de Interface em Conexões Instáveis (Sem Timeout): O envio da denúncia não possui limite de tempo de resposta (timeout). Se a internet do cidadão oscilar durante o envio de fotos pesadas, o botão fica travado infinitamente em 'Enviando...' sem exibir mensagem de erro.

c) Elementos Visuais sem Ação na Interface ('Botões Mortos'): O botão de Acessibilidade no topo, o reprodutor de Vídeo Explicativo e os cards de 'Ouvidoria' e 'Órgãos Públicos' na tela inicial são apenas figuras estáticas e não realizam nenhuma ação ao serem clicados pelo usuário.

4. Matriz Integrada de Prontidão para Produção (Roadmap)

Consolidação de todos os requisitos pendentes (técnicos, usabilidade, acessibilidade e governança) com seus respectivos níveis de criticidade:

| Classificação | Requisito / Ponto de Atenção | Impacto da Ausência em Produção | Prazo Técnico |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 BLOQUEADOR | Corrigir envio do Blob de áudio no FormData | Perda total do depoimento em áudio gravado | 3 dias |
| 🔴 BLOQUEADOR | Reset de PII ao mudar para 'Denúncia Anônima' | Vazamento de dados pessoais (Infração LGPD) | 2 dias |
| 🟡 ALTA PRIORIDADE | Salvamento de rascunho (sessionStorage) | Perda de dados ao recarregar a página no celular | 4 dias |
| 🟡 ALTA PRIORIDADE | Timeout de 30s no envio (AbortController) | Interface travada indefinidamente em rede ruim | 2 dias |
| 🟡 ALTA PRIORIDADE | Bloqueio de avanço em etapas incompletas | Recepção de denúncias sem relato ou sem local | 3 dias |
| 🟡 ALTA PRIORIDADE | Acessibilidade por teclado e leitores de tela | Incapacidade de uso por pessoas com deficiência | 4 dias |
| 🟡 ALTA PRIORIDADE | Validação de CNPJ (Dígito Verificador) | Cadastro de empresas fictícias ou inválidas | 2 dias |
| 🟢 MÉDIA PRIORIDADE | Conectar ou ocultar botões/cards sem ação | Frustração do usuário ao clicar em itens mortos | 2 dias |
| 🟢 MÉDIA PRIORIDADE | Termos de Uso e Consentimento LGPD | Falta de registro formal de ciência dos termos | 1 dia |

5. Conclusão e Recomendação Final

A equipe de arquitetura recomenda expressamente que a liberação do Canal de Denúncias em ambiente de produção ocorra **somente após a conclusão dos itens Bloqueadores (P0) e de Alta Prioridade (P1)**.

O esforço total estimado para sanar 100% dos pontos elencados nesta matriz é de aproximadamente **3 semanas de desenvolvimento**, garantindo que o Ministério Público do Trabalho entregue à sociedade uma plataforma confiável, juridicamente segura, totalmente acessível e resiliente.

________________________________________________________

Equipe de Arquitetura de Software e Segurança da Informação

Ministério Público do Trabalho — PGT