MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Canal de Denúncias da Cidadania

Relatório Executivo

Sanitização e endurecimento do codebase

Julho de 2026  |  Ambiente: repositório local  |  Branch: refactor/frontend-architecture

Sumário executivo

O Canal de Denúncias passou por uma rodada de sanitização proporcional, focada em eliminar falhas de correção, reduzir superfície de ataque e preparar o serviço para os parâmetros de produção informados (100 denúncias/hora, 500 usuários, 100 uploads simultâneos, 3 réplicas e Safari obrigatório). O trabalho foi executado localmente, sem alterar o desenho da interface aprovado pelos usuários responsáveis pelo negócio.

Foram alterados 56 arquivos (+6.544 / −1.308 linhas), organizados em 17 incrementos priorizados por custo-benefício.

Indicadores mensuráveis

| Indicador | Antes | Depois |
| --- | --- | --- |
| Bundle inicial do frontend | ≈ 601 kB | 384 kB (−36%) |
| Transferência estimada | acima do orçamento | 85 kB (limite 120 kB) |
| Vulnerabilidades em produção (frontend) | > 0 | 0 |
| Vulnerabilidades em produção (backend) | > 0 | 0 |
| Testes automatizados backend | praticamente inexistentes | 30 / 30 |
| Testes unitários frontend | limitados | 8 / 8 |
| Jornadas E2E (Playwright + axe) | 0 | 16 / 16 |
| Navegadores validados | somente Chromium | Chromium, Firefox e WebKit/Safari |
| Rate limit com 3 réplicas | 3 contadores independentes | contador único via Redis |
| Verificação antimalware nos uploads | não havia | obrigatória (ClamAV / INSTREAM) |

Principais entregas por eixo

Correção do fluxo de denúncia

Eliminado o falso sucesso: o protocolo passa a ser exibido somente após confirmação real da API do MPT.

Contrato HTTP alinhado: 201 apenas em aceite; 502 para falha da integração; 503 quando dependência não configurada.

A tela de revisão mantém os dados preenchidos e oferece nova tentativa em caso de falha.

Segurança e privacidade

Upload agora é feito em disco temporário e verificado por antivírus antes de sair do servidor.

CORS restrito ao domínio do frontend, Swagger desligado em produção e inicialização abortada quando faltam variáveis essenciais.

Logs deixaram de expor UF, sigilo e mensagens brutas da integração; URLs e logs de áudio foram removidos do frontend.

Zero vulnerabilidades conhecidas em dependências de produção, no frontend e no backend.

Preparação para operar em 3 réplicas

Rate limit compartilhado entre réplicas via Redis (redis@6.1.0 + rate-limit-redis@6.0.0).

Falha no Redis bloqueia submissões e encerra o servidor, evitando comportamento inconsistente entre nós.

Qualidade e cobertura de testes

ESLint no frontend e no backend com zero erros.

Vitest e Supertest cobrindo validação, protocolo, controller, clientes HTTP, perímetro e integração de upload seguro.

Playwright + axe automatizando a jornada completa em Chromium (desktop e mobile), Firefox e WebKit (Safari).

Desempenho e experiência

Substituição do Bootstrap completo por módulos Sass necessários: bundle inicial reduzido em 36%.

Ajustes de acessibilidade (teclado, foco, ARIA, contraste e semântica) sem alterar UI/UX aprovada.

Pendências para operar em produção

O código está apto a seguir para homologação. A conclusão até produção depende de dependências operacionais externas ao repositório:

| Item | Responsável sugerido | Bloqueia produção? |
| --- | --- | --- |
| Provisionar Azure Managed Redis (ou equivalente) e testar REDIS_URL com 3 réplicas | Infraestrutura | Sim |
| Provisionar ClamAV em rede privada com StreamMaxLength > 20 MB | Infraestrutura / Segurança | Sim |
| Testar API interna do MPT em homologação (timeout, indisponibilidade, idempotência) | Integrações | Sim |
| Teste de carga em staging com 100 uploads simultâneos | Qualidade / Infra | Sim |
| Homologação em Safari real (macOS / iPhone) | Qualidade | Sim |
| Retenção de logs de 10 dias e revisão de exportação de dados sensíveis | Segurança | Sim |
| Plataforma de hospedagem, certificados, DNS, secrets e monitoramento | DevOps | Sim |
| Homologação funcional pelos responsáveis pelo negócio | Negócio | Sim |

Riscos aceitos e não bloqueantes

Depreciação de @import no Sass usado pelo Bootstrap 5.3 — o build passa e a migração não traz retorno proporcional agora.

Avisos moderados na árvore de desenvolvimento do frontend (Angular/CLI) — dependências de produção sem vulnerabilidades.

Avisos documentais em OpenAPI (licença, servidor localhost, operationId, resposta 4xx).

Recomendação da equipe técnica

A sanitização proporcional foi concluída e não recomendamos novas refatorações estruturais neste momento. O próximo investimento com melhor retorno é homologar infraestrutura, integração e carga em ambiente real, e não continuar reorganizando o código.

Status técnico: Pronto para homologação.

Status para produção: Aguardando dependências externas listadas acima.

Documentos de referência

Analises/RELATORIO_FINAL_SANITIZACAO_CODEBASE_DENUNCIAS.md — detalhamento dos 17 incrementos.

Analises/RELATORIO_ARQUIVOS_ALTERADOS_DENUNCIAS.md — melhoria arquivo por arquivo.