MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Procuradoria-Geral do Trabalho • Canal de Denúncias da Cidadania

RELATÓRIO EXECUTIVO FINAL
DE SANITIZAÇÃO DO CODEBASE

Resultados consolidados, evidências de qualidade, riscos residuais
e plano de preparação para homologação e produção

Data-base: 21 de julho de 2026  |  Versão executiva 1.0

STATUS EXECUTIVO: SANITIZAÇÃO CONCLUÍDA O codebase está apto a avançar para homologação. A entrada em produção permanece condicionada ao provisionamento e à validação das dependências externas, à carga real e à homologação do negócio.

Controle do documento

| Item | Detalhamento |
| --- | --- |
| Objetivo | Apresentar à Diretoria o resultado final da sanitização, os ganhos obtidos, as evidências de qualidade e as decisões necessárias para a próxima etapa. |
| Escopo | Frontend Angular, backend Express, contrato OpenAPI, integrações, segurança, privacidade, acessibilidade, testes, uploads, Redis, ClamAV e documentação. |
| Fonte | RELATORIO_FINAL_SANITIZACAO_CODEBASE_DENUNCIAS.md, de 21/07/2026. |
| Premissas de produção | 100 denúncias/hora; 500 usuários; 100 uploads simultâneos; 3 réplicas; Safari obrigatório; antimalware obrigatório; logs por 10 dias; disponibilidade sugerida de 99,5%. |
| Classificação | Uso interno — material executivo para decisão de homologação e preparação de produção. |

1. Sumário executivo

A sanitização proporcional do Canal de Denúncias foi concluída com foco em confiabilidade do envio, segurança, privacidade, acessibilidade, modularidade e capacidade de operação. As alterações foram incrementais e reversíveis, preservaram a estrutura Angular/Express e evitaram uma reorganização arquitetural desproporcional ao porte da solução.

O principal resultado é a eliminação de falsos sucessos no envio: o cidadão somente recebe confirmação após a aceitação da denúncia pela API interna e a presença de protocolo válido. O backend agora diferencia falha da integração, ausência de configuração e sucesso real, alinhando a experiência do usuário ao contrato operacional.

Também foram introduzidos controles essenciais para o cenário de três réplicas e alta concorrência: rate limiting compartilhado via Redis, upload temporário em disco, varredura antimalware por ClamAV e encaminhamento por stream. Esses controles reduzem consumo de memória, evitam contadores inconsistentes e bloqueiam arquivos suspeitos antes da integração institucional.

RECOMENDAÇÃO À DIRETORIA Autorizar a continuidade para ambiente de homologação, com plano conjunto entre Negócio, Infraestrutura, Segurança e operação da API interna. Não autorizar produção até o cumprimento dos oito critérios de prontidão apresentados na Seção 6.

Indicadores consolidados

| 17 | 54/54 | 0 | 36% |
| --- | --- | --- | --- |
| incrementos concluídos | testes automatizados aprovados | vulnerabilidades de produção | redução do bundle bruto |

Leitura executiva do estágio atual

| Dimensão | Situação | Síntese |
| --- | --- | --- |
| Sanitização do código | CONCLUÍDA | Contratos, modularidade, dependências, privacidade, acessibilidade e QA tratados. |
| Qualidade local | APROVADA | Lint sem erros; 8/8 testes frontend; 30/30 backend; 16/16 jornadas E2E. |
| Segurança de dependências | APROVADA | Auditoria de produção sem vulnerabilidades conhecidas no frontend e backend. |
| Homologação | PRÓXIMA ETAPA | Depende de ambiente, integrações reais, carga e validação funcional. |
| Produção | CONDICIONADA | Não liberar antes de Redis, ClamAV, API MPT, Safari real, observabilidade e aceite do negócio. |

2. Resultados entregues por frente

| Frente | Entrega consolidada | Valor para a instituição |
| --- | --- | --- |
| Confiabilidade da denúncia | Confirmação somente após aceite da API MPT e protocolo válido; erros 502/503 coerentes; nova tentativa preservada no frontend. | Elimina a percepção de entrega quando não houve confirmação institucional. |
| Segurança e privacidade | Logs minimizados; CORS restrito; Swagger desabilitado em produção; dependências corrigidas; configuração essencial validada na inicialização. | Reduz exposição de dados, superfície pública e risco operacional. |
| Uploads e antimalware | Temporários em disco, nomes aleatórios, ClamAV INSTREAM, encaminhamento por stream, limpeza em sucesso e falha. | Evita até 200 MB por denúncia em memória e impede envio de ameaça à API interna. |
| Escalabilidade | Rate limit compartilhado em Redis entre três réplicas; falha do store bloqueia submissões; conexão encerrada com o servidor. | Mantém uma política única de limite e comportamento seguro em indisponibilidade. |
| Qualidade e compatibilidade | ESLint, Vitest, Supertest, Redocly, Playwright, axe, Chromium, Firefox e WebKit. | Amplia a detecção precoce de regressões funcionais, contratuais e de acessibilidade. |
| Desempenho frontend | Bootstrap completo substituído por módulos Sass necessários; bundle bruto caiu de 601,09 kB para 384,38 kB. | Atende aos budgets definidos sem alterar a experiência visual. |
| Manutenibilidade | Cliente MPT, serviço de denúncia e controller separados no backend; cliente HTTP e fachada de estado separados no frontend. | Reduz acoplamento e torna mudanças e testes mais localizados. |

3. Rastreabilidade dos 17 incrementos

| # | Incremento | Resultado verificável | Benefício |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Planejamento brownfield | Inspeção prévia, preservação do trabalho local e backups separados. | Mudança incremental e reversível. |
| 02 | Toolchain reproduzível | Volta 2.0.2; Node 22.22.3; npm 11.11.0. | Execução consistente entre máquinas. |
| 03 | Falhas visíveis no frontend | Removidos protocolo fictício e confirmação sem protocolo. | Sem falso sucesso para o cidadão. |
| 04 | Contrato de sucesso backend | 201 após aceite; 502 na rejeição/falha; 503 sem integração. | Contrato HTTP coerente e auditável. |
| 05 | Qualidade estática e testes | ESLint, Vitest, Supertest e validação OpenAPI. | Regressões detectadas antes da implantação. |
| 06 | Acessibilidade | Teclado, foco, rótulos, ARIA, contraste, semântica e axe. | Melhor uso assistivo sem alterar UI/UX. |
| 07 | Privacidade e padronização | Logs reduzidos, erros tipados e inject() padronizado. | Menor exposição de dados e código uniforme. |
| 08 | QA real de interface | Jornadas completas, retry, ausência de protocolo e acessibilidade. | Validação do comportamento observável. |
| 09 | Dependências seguras | Axios/Morgan e transitivas corrigidas; auditoria zerada. | Menos risco de vulnerabilidades conhecidas. |
| 10 | Bundle proporcional | 601,09 kB → 384,38 kB; transferência de 85,26 kB. | Desempenho dentro dos budgets. |
| 11 | Modularidade backend | Cliente MPT, serviço e controller separados. | Integração e regras testáveis isoladamente. |
| 12 | Perímetro backend | Rate limit no POST, CORS restrito, Swagger off e trust proxy. | Proteção focada no endpoint público. |
| 13 | Modularidade frontend | Cliente HTTP separado da fachada de estado/navegação. | Componentes simples e contrato isolado. |
| 14 | Cobertura Firefox | Projeto Firefox; 12/12 jornadas aprovadas no incremento. | Menor dependência do Chromium. |
| 15 | Cobertura WebKit/Safari | Perfil Desktop Safari; 16/16 jornadas aprovadas. | Cobertura do motor Safari; falta dispositivo real. |
| 16 | Rate limit compartilhado | Redis externo, REDIS_URL obrigatória e fail-closed. | Política única nas três réplicas. |
| 17 | Upload seguro | Disco temporário, ClamAV, streaming e limpeza garantida. | Concorrência viável e malware bloqueado. |

4. Evidências de qualidade e prontidão técnica

| Verificação | Resultado | Situação |
| --- | --- | --- |
| Frontend ESLint | 0 erros | APROVADO |
| Backend ESLint | 0 erros | APROVADO |
| Testes unitários frontend | 8/8 | APROVADO |
| Testes backend | 30/30 | APROVADO |
| UI/UX Playwright + axe | 16/16 | APROVADO |
| Navegadores automatizados | Chromium desktop/mobile, Firefox e WebKit | APROVADO |
| Bundle inicial bruto | 384,38 kB (budget: 500 kB) | APROVADO |
| Transferência estimada | 85,26 kB (budget: 120 kB) | APROVADO |
| Auditoria frontend — produção | 0 vulnerabilidades | APROVADO |
| Auditoria backend — produção | 0 vulnerabilidades | APROVADO |
| Integridade do diff | Aprovada | APROVADO |

Evolução de desempenho

| Indicador | Antes | Depois | Evolução |
| --- | --- | --- | --- |
| Bundle inicial bruto | 601,09 kB | 384,38 kB | −216,71 kB (−36,1%) |
| Limite bruto | Acima do budget | Abaixo de 500 kB | Budget atendido |
| Transferência estimada | Não consolidada | 85,26 kB | Abaixo de 120 kB |

Cobertura de navegador

A automação cobre Chromium em perfis desktop e mobile, Firefox e WebKit com perfil Desktop Safari. O resultado reduz o risco de incompatibilidade entre motores, mas não substitui a homologação final em Safari real no macOS e/ou iPhone, especialmente para upload, permissões, foco, teclado e comportamento de rede.

5. Controles operacionais introduzidos

| Evento | Comportamento esperado | Proteção gerada |
| --- | --- | --- |
| API interna aceita a denúncia | Backend responde 201 com protocolo válido. | Confirmação confiável ao cidadão. |
| API interna rejeita ou falha | Backend responde 502; frontend exibe falha e permite nova tentativa. | Sem confirmação enganosa. |
| Integração obrigatória ausente | Backend responde 503 ou falha ao iniciar em produção. | Erro de configuração visível e seguro. |
| Arquivo contém ameaça | ClamAV identifica ameaça; endpoint responde 422; arquivo não é encaminhado. | Bloqueio de conteúdo malicioso. |
| Scanner indisponível/inválido | Endpoint responde 503 e não encaminha a denúncia. | Fail-closed no controle antimalware. |
| Redis indisponível | Store compartilhado bloqueia submissões. | Limite não é contornado entre réplicas. |
| Fim da requisição ou erro | Arquivos temporários são removidos. | Redução de resíduos e exposição local. |

6. Plano de prontidão para homologação e produção

GATE DE PRODUÇÃO A conclusão da sanitização não equivale à liberação de produção. Os itens abaixo dependem de infraestrutura, integrações e validação humana em ambiente representativo; devem ser tratados como critérios formais de aceite.

| Pri. | Responsável | Ação requerida | Critério de aceite | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | Infraestrutura | Provisionar Redis gerenciado/compatível; testar REDIS_URL real com três réplicas. | Rate limit único, conexão segura e fail-closed comprovados. | PENDENTE |
| P0 | Segurança / Infra | Provisionar ClamAV em rede privada, assinaturas atualizadas, StreamMaxLength > 20 MB e capacidade de fila/threads. | Arquivos limpos seguem; ameaça e indisponibilidade são bloqueadas. | PENDENTE |
| P0 | Performance | Executar carga em staging com 100 uploads simultâneos e tamanhos representativos. | Latência, disco, rede, Redis, ClamAV e API dentro dos limites acordados. | PENDENTE |
| P0 | Integração MPT | Validar API interna real, timeout, indisponibilidade e idempotência operacional. | Sem duplicidade e com respostas 201/502/503 consistentes. | PENDENTE |
| P1 | QA | Homologar jornadas em Safari real no macOS e/ou iPhone. | Fluxo completo aprovado em dispositivo real. | PENDENTE |
| P0 | Operações / LGPD | Configurar logs por 10 dias e verificar ausência de segredos, IPs e conteúdo da denúncia. | Retenção e minimização comprovadas. | PENDENTE |
| P0 | Plataforma | Definir hospedagem, certificados, DNS, secrets, réplicas, probes, monitoramento e alertas. | Ambiente observável, resiliente e operável. | PENDENTE |
| P0 | Negócio | Realizar homologação funcional com responsáveis do negócio. | Termo de aceite registrado. | PENDENTE |

Sequência recomendada

1. Preparar staging com três réplicas, Redis, ClamAV, secrets e observabilidade.

2. Validar a integração real da API MPT e os cenários de falha controlada.

3. Executar testes de carga, segurança, recuperação e retenção de logs.

4. Homologar Safari real e realizar a validação funcional do negócio.

5. Consolidar evidências, registrar aceite e decidir o go/no-go de produção.

7. Riscos aceitos e itens não bloqueantes

| Item | Justificativa de aceite | Tratamento recomendado |
| --- | --- | --- |
| Depreciação Sass @import / Bootstrap 5.3 | Build aprovado; migração agora não oferece retorno proporcional. | Monitorar na próxima atualização de framework. |
| Avisos moderados na árvore de desenvolvimento Angular/CLI | Sem correção compatível segura; produção sem vulnerabilidades conhecidas na auditoria. | Reavaliar quando houver versão compatível. |
| Avisos documentais OpenAPI | Licença, localhost, operationId e resposta 4xx informacional não bloqueiam o contrato principal. | Incluir em ciclo documental futuro. |
| Backup combinado antigo preservado | Pasta mantida para evitar exclusão sem autorização. | Decisão de retenção/eliminação pelo responsável. |

8. Decisões solicitadas à Diretoria

| ID | Decisão | Efeito esperado |
| --- | --- | --- |
| D1 | Autorizar avanço para homologação condicionada. | Permite validar ambiente e integrações sem caracterizar liberação produtiva. |
| D2 | Designar responsáveis e prazo para os oito critérios de prontidão. | Evita lacunas entre Negócio, Infraestrutura, Segurança e TI. |
| D3 | Manter o gate de produção até evidências e aceite formal. | Protege a operação e a confiança do cidadão. |
| D4 | Encerrar novas refatorações estruturais neste ciclo. | Direciona o investimento para homologação, carga e infraestrutura reais. |

9. Conclusão

A sanitização proporcional do codebase foi concluída e demonstrada por evidências locais de qualidade, segurança de dependências, acessibilidade, compatibilidade entre motores de navegador e redução de bundle. O contrato de entrega da denúncia foi corrigido para eliminar falso sucesso, e o perímetro backend passou a contemplar controles compatíveis com três réplicas e uploads concorrentes.

Não há recomendação de novas refatorações estruturais neste momento. O melhor retorno institucional está na preparação de staging, no provisionamento de Redis e ClamAV, na validação da API interna, nos testes de carga e Safari real e na homologação funcional pelo negócio.

POSICIONAMENTO FINAL Código sanitizado e apto para homologação. Produção condicionada ao cumprimento documentado dos oito critérios de prontidão e à decisão formal de go/no-go.

Anexo A — Referências técnicas e backups

| Referência | Local / observação |
| --- | --- |
| Frontend | Raiz do repositório Angular. |
| Backend | server/. |
| Cliente API MPT | server/clients/mpt-api.client.js. |
| Serviço de denúncia | server/services/complaint.service.js. |
| Cliente HTTP frontend | src/app/clients/complaint-api.client.ts. |
| Backup — rate limit Redis | Analises/backups/backend/before_shared_redis_rate_limit. |
| Backup — upload/antimalware | Analises/backups/backend/before_secure_upload_antimalware. |
| Backup combinado anterior | Analises/backups/before_contract_privacy_hardening — preservado. |

________________________________________________________

Equipe de Arquitetura de Software e Engenharia da Informação
Ministério Público do Trabalho — PGT