MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Canal de Denúncias da Cidadania

RELATÓRIO EXECUTIVO DE REQUISITOS

Requisitos funcionais e não funcionais • conflitos • lacunas • questionário

Versão 2.0  |  24/07/2026  |  Base: codebase local e worktree atual

Documento para validação com usuários, requisitantes, jurídico/privacidade e analista de negócio

Controle do documento

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Finalidade | Consolidar requisitos observados e decisões pendentes antes da produção. |
| Escopo analisado | Frontend Angular, BFF Express, contratos, segurança, testes e documentos locais. |
| Não constitui | Especificação formal aprovada, parecer jurídico ou aceite de produção. |
| Fonte de verdade desta versão | Código local em 24/07/2026; divergências documentais foram registradas. |
| Arquivo anterior preservado | RELATORIO_REQUISITOS_DIRETORIA.docx não foi sobrescrito. |

Sumário executivo

A aplicação implementa o núcleo de registro e encaminhamento de denúncias: wizard, anonimato/identificação, anexos, revisão, antimalware, integração com a API MPT, protocolo e tratamento de falhas. A arquitetura é adequada ao porte e está coberta por testes. Entretanto, o código não equivale a uma especificação de negócio aprovada. Há promessas visuais e de privacidade que não possuem comportamento equivalente, além de requisitos operacionais ainda dependentes de infraestrutura e homologação.

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Requisitos funcionais extraídos | 30 |
| RF implementados | 22 |
| RF parciais | 4 |
| RF somente visuais ou ausentes | 4 |
| Requisitos não funcionais extraídos | 27 |
| Conflitos/ambiguidades documentados | 19 |
| Lacunas priorizadas | 20 |
| Perguntas para stakeholders | 63 |

Decisões executivas prioritárias

Definir se áudio é requisito real e o que significa anonimização da voz.

Definir juridicamente e tecnicamente anonimato, sigilo e tratamento de dados pessoais.

Definir campos obrigatórios e impedir avanço/envio inconsistente.

Fechar política de anexos: tipos, limites, assinatura real, infecção e retenção.

Acordar idempotência, protocolo, acompanhamento e indisponibilidade da API MPT.

Formalizar SLO, carga, logs, readiness, infraestrutura Azure e critérios de produção.

Situação para produção

Conclusão executiva: apto para homologação controlada, mas não aprovado para produção. Os bloqueadores são decisões de negócio/privacidade, assinatura real de arquivos, readiness, idempotência, infraestrutura Redis/ClamAV real, carga, Safari real e aceite dos usuários responsáveis.

Método e limitações

Leitura do modelo de domínio, componentes, serviços, clientes, middleware, rotas e configuração.

Cruzamento com planejamento.md, spec_design.md, AGENTS.md, README, env.template e relatórios de testes.

Rastreabilidade até arquivos do codebase; requisitos operacionais informados pelo requisitante foram identificados como tal.

Testes reportados em 24/07/2026: 30 backend, 8 frontend e 16 E2E aprovados; não substituem aceite de negócio.

Ausência no código não significa automaticamente que o requisito deve existir: itens marcados como lacuna exigem decisão.

Questões jurídicas e LGPD precisam de validação humana competente.

1. Visão da solução e atores

Fluxo atual: cidadão → SPA Angular → BFF Express → ClamAV/Redis → API interna MPT.

| Ator | Interesse / responsabilidade |
| --- | --- |
| Denunciante anônimo | Relatar fatos sem fornecer identidade; receber protocolo. |
| Denunciante identificado | Relatar fatos, fornecer contato e eventualmente receber retorno. |
| Representante/sindicato/advogado | Público citado na documentação, sem comportamento diferenciado no código. |
| Equipe de triagem MPT | Receber payload e anexos na API interna; classificar e tratar. |
| Administrador/Operação | Manter BFF, Redis, ClamAV, secrets, logs, monitoramento e disponibilidade. |
| Analista de negócio | Fechar regras, obrigatoriedade, taxonomia, mensagens e critérios de aceite. |
| Jurídico/Privacidade | Validar sigilo, anonimato, base legal, transparência, retenção e acesso. |
| QA/Acessibilidade | Validar navegadores, carga, falhas, WCAG/eMAG e homologação. |

2. Requisitos funcionais

| ID | Requisito | Situação | Evidência | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Apresentar acolhimento e permitir iniciar uma denúncia. | Implementado | src/app/components/acolhimento | A ação “Denunciar” inicia o wizard. |
| RF-02 | Apresentar vídeo explicativo de 45 segundos. | Somente visual | acolhimento.html#video-institucional | Há placeholder; não existe mídia nem ação de reprodução. |
| RF-03 | Oferecer fluxos alternativos para denúncia de órgão público e contato com a Ouvidoria. | Somente visual | acolhimento.html | Os cards não possuem evento, rota ou link. |
| RF-04 | Conduzir o usuário em wizard com seis etapas, revisão e confirmação. | Implementado | app.html; ComplaintService | Estado controlado por signals, sem rotas por etapa. |
| RF-05 | Preservar os dados ao avançar, voltar e editar etapas durante a sessão. | Implementado | ComplaintService; componentes OnDestroy | Não persiste após recarregar/fechar o navegador. |
| RF-06 | Selecionar uma ou mais categorias de irregularidade entre seis opções. | Implementado | complaint.model.ts#IRREGULARIDADES | Jornada, CTPS, EPI, assédio, salários e outros. |
| RF-07 | Registrar relato textual livre. | Implementado | step-irregularidades | Relato ou ao menos uma categoria é obrigatório no backend. |
| RF-08 | Gravar relato em áudio e, se aplicável, produzir transcrição. | Parcial | step-irregularidades; complaint.model.ts | O Blob é criado, mas não é anexado, transmitido, transcrito ou revisado. |
| RF-09 | Registrar período, modalidade, número de prejudicados, funções/setores e nomes/dados. | Implementado | step-ocorrencias | Todos os campos são opcionais na lógica atual. |
| RF-10 | Indicar grupos vulneráveis envolvidos. | Implementado | step-evidencias | Opções atuais: crianças/adolescentes e pessoas com deficiência. |
| RF-11 | Anexar múltiplas imagens, áudios, vídeos e documentos. | Implementado | step-evidencias; middleware/upload.js | O backend limita quantidade, tamanho e MIME. |
| RF-12 | Listar e remover anexos antes do envio, com prévia quando aplicável. | Implementado | step-evidencias | Prévia em base64 é criada apenas para imagens. |
| RF-13 | Informar se outro órgão já foi procurado. | Implementado | step-evidencias | Resposta Sim/Não é opcional. |
| RF-14 | Permitir denúncia anônima ou identificada. | Implementado | step-identificacao | O modo inicial é anônimo. |
| RF-15 | Coletar nome, e-mail e telefone quando a pessoa optar por identificação. | Parcial | step-identificacao; complaint.service.js | Campos aparecem, mas não são obrigatórios nem validados. |
| RF-16 | Coletar UF e município do fato. | Implementado | step-local; server/services/complaint.service.js | São os únicos dados de localização obrigatórios no backend. |
| RF-17 | Coletar nome, endereço e CNPJ da empresa denunciada. | Parcial | step-local | CNPJ recebe máscara, mas não há validação dos dígitos verificadores. |
| RF-18 | Exibir revisão da denúncia e permitir editar cada etapa. | Parcial | step-revisao | A revisão omite vários campos, dados de contato, áudio, CNPJ e endereço. |
| RF-19 | Serializar denúncia e anexos em multipart e enviar ao BFF. | Implementado | complaint-api.client.ts | POST /api/denuncias. |
| RF-20 | Validar JSON e conteúdo mínimo antes do encaminhamento. | Implementado | complaint.controller.js; complaint.service.js | Exige UF, município e categoria ou relato. |
| RF-21 | Restringir anexos por quantidade, tamanho e tipos permitidos. | Implementado | middleware/upload.js | Padrão: 10 arquivos, 20 MB por arquivo, 15 MIME types. |
| RF-22 | Verificar anexos em scanner antimalware antes do encaminhamento. | Implementado | clamav.client.js; complaint.controller.js | Falha fechada; infraestrutura real ainda precisa ser provisionada. |
| RF-23 | Encaminhar a denúncia à API interna do MPT sem expor token no navegador. | Implementado | mpt-api.client.js | Token opcional fica no BFF; timeout de 30 segundos. |
| RF-24 | Gerar protocolo MPT-XXXXXXXX e confirmar somente após aceite da API interna. | Implementado | complaint.service.js; complaint.controller.js | Alfabeto reduzido; não confirma falso sucesso. |
| RF-25 | Exibir confirmação e protocolo retornado pelo backend. | Implementado | confirmation; complaint-api.client.ts | Resposta 201 sem protocolo é tratada como falha. |
| RF-26 | Exibir erro de envio, manter a revisão e permitir nova tentativa. | Implementado | ComplaintService; step-revisao | Mensagem atual é genérica para todas as falhas. |
| RF-27 | Permitir iniciar uma nova denúncia após confirmação. | Implementado | confirmation; ComplaintService.reset | Reinicia o estado em memória. |
| RF-28 | Disponibilizar informações do endpoint, health check e documentação da API. | Implementado | complaint.routes.js; index.js | GET /api/denuncias/info, /health e /api-docs. |
| RF-29 | Permitir acompanhamento posterior por protocolo. | Ausente | Textos de acolhimento/confirmacao | O protocolo é exibido, mas não existe consulta ou acompanhamento. |
| RF-30 | Executar uma ação de acessibilidade pelo botão do cabeçalho. | Somente visual | app.html#btn-accessibility | Botão possui rótulo, mas não possui ação. |

3. Requisitos não funcionais

| ID | Requisito | Situação | Evidência | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Arquitetura separada em SPA Angular e BFF Express. | Atendido | src/; server/ | Integrações e token permanecem no BFF. |
| RNF-02 | Ambiente reproduzível com Node 22.22.3 e npm 11.11.0 via Volta. | Atendido | package.json | Frontend e backend possuem lockfiles independentes. |
| RNF-03 | Interface mobile-first e responsiva. | Atendido | spec_design.md; styles.css | Há projeto Playwright Pixel 7 e desktop. |
| RNF-04 | Acessibilidade WCAG 2.1 A/AA sem violações sérias/críticas automatizadas. | Parcial | axe-core; e2e | Automação aprovada; avaliação manual e eMAG não estão evidenciados. |
| RNF-05 | Compatibilidade com Chromium, Firefox e Safari. | Parcial | playwright.config.ts | WebKit é coberto; Safari real em macOS/iPhone não foi homologado. |
| RNF-06 | Bundle inicial abaixo de 500 kB bruto e 120 kB transferido. | Atendido | angular.json; relatório de testes | Última evidência: 384,38 kB / 85,26 kB. |
| RNF-07 | CORS restrito e cabeçalhos de segurança. | Atendido | server/index.js | Helmet ativo e FRONTEND_URL exclusiva em produção. |
| RNF-08 | Segredos e detalhes da API interna restritos ao backend. | Atendido | mpt-api.client.js; env.template | MPT_API_TOKEN não é enviado ao frontend. |
| RNF-09 | Limite de submissões consistente entre três réplicas. | Parcial | express-rate-limit; Redis store | Código preparado; Redis real ainda não homologado. |
| RNF-10 | Antimalware obrigatório e fail closed. | Parcial | clamav.client.js | Código e simulador aprovados; ClamAV real ainda não homologado. |
| RNF-11 | Anexos fora da memória, com nomes aleatórios e limpeza após requisição. | Atendido | middleware/upload.js | Não há rotina de limpeza de órfãos após queda abrupta do processo. |
| RNF-12 | Limites de upload configuráveis e seguros. | Atendido | MAX_FILE_SIZE; MAX_FILES | Padrão: 10 × 20 MB; limite total não está formalizado. |
| RNF-13 | Validar assinatura real do arquivo, não apenas MIME informado. | Não atendido | middleware/upload.js | O filtro confia no Content-Type fornecido pelo cliente. |
| RNF-14 | Separar liveness e readiness das dependências externas. | Não atendido | GET /health | Health sempre responde ok; não verifica Redis nem ClamAV. |
| RNF-15 | Nunca apresentar sucesso quando a entrega não for confirmada. | Atendido | controller; ComplaintApiClient | 201 só após aceite e protocolo válido. |
| RNF-16 | Não registrar conteúdo sensível da denúncia nos logs. | Parcial | controller; morgan | Payload não é logado; formato combined registra IP e metadados HTTP. |
| RNF-17 | Reter logs por 10 dias. | Não atendido no código | Requisito operacional informado | Depende da plataforma de logs; não há configuração de implantação. |
| RNF-18 | Disponibilidade de 99,5%. | Não formalizado | Requisito operacional informado | Sem SLI, janela, orçamento de erro ou alertas definidos. |
| RNF-19 | Suportar 100 denúncias/h, 500 usuários, 100 uploads simultâneos e 3 réplicas. | Não comprovado | Requisito operacional informado | Não há teste de carga com Redis/ClamAV/API reais. |
| RNF-20 | Aplicar timeouts e cancelamento em integrações. | Parcial | MPT 30s; ClamAV 30s | Fetch frontend não possui timeout/AbortController. |
| RNF-21 | Observabilidade com correlação, métricas e alertas. | Não atendido | server/index.js | Há logs textuais, mas não correlation ID, métricas ou tracing. |
| RNF-22 | Evitar duplicidade em retentativas. | Não atendido | Fluxo de envio | Não há Idempotency-Key nem regra acordada com a API MPT. |
| RNF-23 | Qualidade automatizada e regressão multi-browser. | Atendido | Vitest; Supertest; Playwright; ESLint | Evidência: 30 backend, 8 frontend e 16 E2E aprovados. |
| RNF-24 | Dependências de produção sem vulnerabilidades conhecidas na auditoria. | Atendido | npm audit --omit=dev | Evidência local de 24/07/2026: zero em frontend e backend. |
| RNF-25 | Pipeline de entrega com gates completos. | Parcial | .github/workflows/npm-audit.yml | Há gate de auditoria; pipeline integral não está documentado. |
| RNF-26 | Privacidade/LGPD com base legal, transparência, retenção e direitos definidos. | Não formalizado | UI; documentação | Há promessas de sigilo, mas não política/termos/base legal no codebase. |
| RNF-27 | Implantação reproduzível e reversível. | Não atendido | Repositório | Não existem Dockerfile, IaC, manifests ou definição da plataforma. |

4. Regras de negócio observadas

As regras abaixo descrevem o comportamento atual. Elas precisam ser confirmadas; não devem ser interpretadas automaticamente como regras aprovadas pelo negócio.

| ID | Regra observada | Evidência |
| --- | --- | --- |
| RN-01 | A denúncia inicia como anônima. | ComplaintService.initialComplaint |
| RN-02 | UF e município são obrigatórios no envio. | validateComplaint |
| RN-03 | É obrigatório informar ao menos uma irregularidade ou relato textual. | validateComplaint |
| RN-04 | Demais campos do wizard são opcionais na lógica atual. | Frontend/backend |
| RN-05 | Cada anexo pode ter até 20 MB e cada denúncia até 10 anexos. | middleware/upload.js |
| RN-06 | Somente os MIME types da allowlist backend são aceitos. | middleware/upload.js |
| RN-07 | Qualquer anexo deve ser aprovado pelo ClamAV; indisponibilidade bloqueia o envio. | controller |
| RN-08 | O protocolo é gerado pelo BFF e só é devolvido após aceite da API MPT. | controller |
| RN-09 | Denúncia anônima produz sigilo=true; identificada produz sigilo=false. | buildComplaintPayload |
| RN-10 | O rate limit padrão é 20 tentativas por IP a cada 15 minutos. | server/index.js |
| RN-11 | Swagger fica desabilitado em produção salvo opt-in. | ENABLE_API_DOCS |
| RN-12 | Produção exige MPT_API_URL, FRONTEND_URL, REDIS_URL e CLAMAV_HOST. | assertProductionConfiguration |
| RN-13 | Falha da API MPT retorna 502; configuração/antimalware indisponível retorna 503. | controller |
| RN-14 | Arquivos temporários são excluídos ao fim da requisição. | cleanupUploadedFiles |

5. Dicionário de dados da denúncia

| Campo | Tipo | Obrigatoriedade atual | Regra/semântica | Tratamento atual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| irregularidades | Lista | Condicional | Uma ou mais categorias; alternativa ao relato. | Enviado |
| relato_texto | Texto | Condicional | Texto livre; alternativa às categorias. | Enviado |
| relato_audio | Blob | Opcional/indefinido | Gravado no navegador. | Não transmitido corretamente |
| relato_audio_transcricao | Texto | Indefinido | Existe no modelo, sem geração. | Não produzido |
| periodo_ocorrencia | Texto | Opcional | Período informado livremente. | Enviado |
| modalidade_trabalho | Texto | Opcional | Presencial/remoto etc. | Enviado |
| numero_prejudicados | Texto | Opcional | Não é numérico estruturado. | Enviado |
| funcoes_setores | Texto | Opcional | Funções/setores afetados. | Enviado; omitido na revisão |
| nomes_dados | Texto sensível | Opcional | Nomes, e-mails e dados de terceiros. | Enviado; omitido na revisão |
| grupos_vulneraveis | Lista | Opcional | Duas categorias atuais. | Enviado |
| anexos | Arquivo | Opcional | Até 10 × 20 MB. | Multipart separado |
| procurou_outro_orgao | Boolean/nulo | Opcional | Sim, não ou não informado. | Enviado |
| tipo_identificacao | Enum | Padrão anônimo | anonimo ¦ identificado. | Enviado |
| nome_completo | Texto pessoal | Não validado | Exibido quando identificado. | Enviado mesmo se voltar a anônimo |
| email | Texto pessoal | Não validado | Input type=email sem bloqueio de avanço. | Enviado |
| telefone | Texto pessoal | Não validado | Sem máscara ou validação. | Enviado |
| uf | Enum | Obrigatório | 27 UFs. | Validado apenas como não vazio |
| municipio | Texto | Obrigatório | Sem lista oficial/código IBGE. | Validado apenas como não vazio |
| nome_empresa | Texto | Opcional | Nome informado livremente. | Enviado |
| endereco_empresa | Texto | Opcional | Endereço/ponto de referência. | Enviado; omitido na revisão |
| cnpj_empresa | Texto | Opcional | Máscara 00.000.000/0000-00. | Sem dígito verificador; omitido na revisão |

6. Contrato e respostas

| Endpoint/status | Comportamento |
| --- | --- |
| POST /api/denuncias — 201 | API MPT aceitou; retorna sucesso, protocolo, mensagem e timestamp. |
| POST — 400 | JSON inválido, excesso de arquivos ou erro de formato tratado. |
| POST — 413 | Arquivo acima de MAX_FILE_SIZE. |
| POST — 422 | Campos mínimos ausentes ou anexo infectado. |
| POST — 429 | Rate limit excedido. |
| POST — 502 | API interna não aceitou/não respondeu corretamente. |
| POST — 503 | Configuração MPT ausente ou scanner antimalware indisponível. |
| GET /api/denuncias/info | Informa endpoint, campos, limites e tipos permitidos. |
| GET /health | Liveness simples do processo; não comprova dependências. |
| GET /api-docs | Swagger em desenvolvimento; opt-in explícito em produção. |

7. Requisitos conflitantes e ambiguidades

Conflito significa que texto, interface, modelo e comportamento não comunicam a mesma regra. Os itens críticos devem ser resolvidos antes da homologação com dados reais.

| ID | Severidade | Conflito/ambiguidade | Decisão necessária |
| --- | --- | --- | --- |
| C-01 | Crítico | Áudio aparece como gravado com sucesso, mas não é transmitido nem transcrito. | Decidir se áudio pertence ao escopo; implementar ponta a ponta ou retirar a promessa. |
| C-02 | Crítico | A mensagem “Sua voz não será identificada” não possui mecanismo técnico de anonimização de voz. | Validar texto com negócio/jurídico e definir tratamento técnico. |
| C-03 | Crítico | Ao trocar de identificado para anônimo, nome/e-mail/telefone permanecem no estado e são enviados. | Limpar dados pessoais ao selecionar anonimato ou obter regra formal diferente. |
| C-04 | Crítico | A UI afirma sigilo dos dados pessoais, mas o payload define sigilo=false para identificado. | Definir o significado jurídico/técnico de sigilo e anonimato. |
| C-05 | Alto | A UI marca UF/município como obrigatórios, mas permite chegar à revisão e tentar enviar vazios. | Aplicar validação antes da navegação e mensagem por campo. |
| C-06 | Alto | A documentação prevê validação de CNPJ; o código faz somente máscara. | Definir se CNPJ é apenas informativo ou deve ter dígito verificador. |
| C-07 | Alto | A revisão promete conferir os dados, mas omite contato, endereço, CNPJ, nomes/dados, funções e áudio. | Definir o conjunto obrigatório da revisão e exibir dados sensíveis com cuidado. |
| C-08 | Alto | O seletor frontend aceita image/*, audio/* e video/*; o backend aceita uma lista menor. | Alinhar accept, mensagens e allowlist backend. |
| C-09 | Alto | O protocolo é anunciado para acompanhamento, mas não existe consulta de protocolo. | Retirar promessa ou definir serviço de acompanhamento. |
| C-10 | Médio | Vídeo explicativo, Ouvidoria e denúncia de órgão público são elementos visuais sem ação. | Implementar destinos ou remover/desabilitar com explicação. |
| C-11 | Médio | O botão de acessibilidade não executa ação. | Definir função ou remover o controle. |
| C-12 | Médio | README raiz indica porta 4200; scripts usam 4201. | Atualizar documentação. |
| C-13 | Médio | planejamento/spec_design citam Angular 21; package usa Angular 22. | Atualizar baseline documental. |
| C-14 | Médio | AGENTS.md diz memoryStorage; código usa diskStorage. | Atualizar instruções do repositório. |
| C-15 | Médio | AGENTS.md ainda diz que o frontend simula sucesso; o comportamento foi corrigido. | Atualizar pitfalls para evitar decisões erradas. |
| C-16 | Médio | server/README orienta copiar .env.example; o arquivo existente é env.template. | Padronizar nome e instrução. |
| C-17 | Médio | Swagger descreve 503 só por configuração MPT; 503 também ocorre por ClamAV. | Atualizar contrato OpenAPI. |
| C-18 | Médio | A navegação do stepper permite pular etapas sem critério de conclusão. | Definir liberdade de navegação versus bloqueio por validação. |
| C-19 | Médio | A promessa de anonimato total convive com logs HTTP por IP e rate limit por IP. | Definir anonimato perante o processo, infraestrutura e política de logs. |

8. Lacunas e backlog de decisão

| ID | Prioridade | Lacuna/decisão | Área |
| --- | --- | --- | --- |
| L-01 | P0 | Validar assinatura/magic bytes dos arquivos. | Segurança de upload |
| L-02 | P0 | Criar readiness para Redis e ClamAV, separado do health. | Disponibilidade |
| L-03 | P0 | Definir e corrigir tratamento de PII ao alternar para anônimo. | Privacidade |
| L-04 | P0 | Definir significado e regra de sigilo para denúncia identificada. | Negócio/jurídico |
| L-05 | P0 | Fechar contrato do áudio: captura, anonimização, transcrição, envio e retenção. | Funcional/privacidade |
| L-06 | P1 | Definir campos obrigatórios por perfil e aplicar validação frontend/backend. | Negócio |
| L-07 | P1 | Definir idempotência e tratamento de resposta perdida/duplicidade. | Integração |
| L-08 | P1 | Alinhar tipos, quantidade, tamanho por arquivo e tamanho total dos anexos. | Operação |
| L-09 | P1 | Homologar Redis e ClamAV reais e executar carga de 100 uploads simultâneos. | Infraestrutura |
| L-10 | P1 | Definir acompanhamento por protocolo e comprovante. | Pós-envio |
| L-11 | P1 | Formalizar base legal, aviso de privacidade, retenção e direitos LGPD. | Jurídico |
| L-12 | P1 | Definir SLO 99,5%, SLIs, alertas e orçamento de erro. | Operação |
| L-13 | P1 | Adicionar correlation ID, métricas e política de logs por 10 dias. | Observabilidade |
| L-14 | P1 | Homologar Safari real e executar avaliação manual de acessibilidade/eMAG. | Qualidade |
| L-15 | P1 | Criar definição de implantação, secrets, probes e rollback. | DevOps |
| L-16 | P2 | Definir persistência de rascunho e comportamento ao recarregar a página. | UX |
| L-17 | P2 | Definir timeout/cancelamento no frontend e mensagens específicas por erro. | Robustez |
| L-18 | P2 | Definir antibot/WAF somente conforme ameaça e política de acesso público. | Segurança |
| L-19 | P2 | Definir rotina de limpeza de temporários órfãos após crash. | Operação |
| L-20 | P2 | Corrigir documentação desatualizada e completar OpenAPI. | Governança |

9. Critérios mínimos para produção

| Dimensão | Critério de saída |
| --- | --- |
| Negócio | P0 respondidos e RF/RN aprovados por dono identificado. |
| Privacidade | Regra de anonimato/sigilo, PII, aviso e retenção formalmente aprovada. |
| Upload | Magic bytes, ClamAV real, política de infecção e temporários validados. |
| Integração | API MPT real homologada, idempotência decidida e falhas testadas. |
| Disponibilidade | /health e /ready separados; 99,5% formalizado com alertas. |
| Carga | 100 uploads simultâneos sem OOM/restart, temporário órfão ou bypass de scanner. |
| Qualidade | Suítes aprovadas, Safari real, acessibilidade manual/eMAG conforme decisão. |
| Operação | 3 réplicas, Redis/ClamAV privados, secrets, logs 10 dias, rollback e runbook. |
| Aceite | Homologação assinada por negócio, usuários, segurança/privacidade e operação. |

10. Questionário para levantamento e validação

Orientação: registrar para cada resposta o decisor, a data, a regra aprovada, o critério de aceite e o impacto em telas, payload, backend, API MPT e operação. Perguntas P0 são bloqueadoras; P1 devem ser fechadas antes da produção; P2 podem compor roadmap.

A. Usuários e objetivo do serviço

| Público principal | Prioridade | Pergunta |
| --- | --- | --- |
| Negócio/Requisitante | P0 | Quem pode denunciar: cidadão, trabalhador, sindicato, advogado, servidor ou todos? |
| Negócio | P0 | Quais tipos de manifestação pertencem a este canal e quais devem ser redirecionados? |
| Usuários | P1 | Quais situações mais comuns motivam uma denúncia e quais informações as pessoas normalmente conhecem? |
| Requisitante | P1 | A denúncia de órgão público é outro fluxo, outra API ou apenas um link externo? |
| Requisitante | P1 | Qual destino correto do card da Ouvidoria? |
| Usuários | P2 | O vídeo explicativo é necessário? Qual conteúdo, duração, Libras e legenda? |

B. Jornada e obrigatoriedade

| Público principal | Prioridade | Pergunta |
| --- | --- | --- |
| Analista de negócio | P0 | Quais campos são obrigatórios em cada etapa e sob quais condições? |
| Negócio | P0 | UF e município sempre são obrigatórios, inclusive para fatos online ou sem local conhecido? |
| Negócio | P1 | Período, modalidade, número de prejudicados e funções são opcionais ou necessários à triagem? |
| Usuários | P1 | A navegação deve bloquear avanço ou permitir preenchimento livre e validar apenas no envio? |
| Negócio | P1 | Ao marcar “Outros”, deve ser obrigatório descrever a irregularidade? |
| Analista de negócio | P1 | As seis categorias atuais são suficientes e correspondem à classificação interna do MPT? |
| Usuários | P2 | Deve existir salvamento automático de rascunho? Por quanto tempo e em qual dispositivo? |

C. Áudio e acessibilidade comunicacional

| Público principal | Prioridade | Pergunta |
| --- | --- | --- |
| Requisitante | P0 | O relato por áudio é requisito aprovado ou protótipo visual? |
| Negócio/Jurídico | P0 | O que significa “Sua voz não será identificada”? A voz deve ser alterada ou apenas tratada sob sigilo? |
| Negócio | P0 | O áudio original deve chegar à API MPT? Em qual formato e limite? |
| Negócio | P1 | A transcrição é obrigatória? Quem valida erros de transcrição? |
| Jurídico/Privacidade | P1 | Qual retenção e acesso são permitidos para áudio e transcrição? |
| Usuários | P2 | Qual alternativa deve existir quando o navegador não permite microfone? |

D. Identificação, anonimato, sigilo e LGPD

| Público principal | Prioridade | Pergunta |
| --- | --- | --- |
| Jurídico/Negócio | P0 | Definir precisamente anonimato, sigilo e confidencialidade para este processo. |
| Negócio | P0 | Uma denúncia identificada deve receber sigilo=true ou outro indicador? |
| Privacidade | P0 | Ao escolher anonimato, todo dado pessoal já digitado deve ser eliminado? |
| Privacidade | P0 | Qual base legal autoriza o tratamento de dados do denunciante e de terceiros citados? |
| Negócio | P1 | Quais dados de contato são obrigatórios no modo identificado? Basta um canal de contato? |
| Privacidade | P1 | Qual aviso de privacidade deve ser mostrado e como registrar ciência quando aplicável? |
| Privacidade | P1 | Quais prazos de retenção se aplicam a denúncia, anexos, logs e dados de contato? |
| Jurídico | P1 | Quem pode acessar dados sigilosos e como deve ser auditado esse acesso? |
| Privacidade/Infra | P1 | IP em logs e rate limit é compatível com a promessa de anonimato? |

E. Empresa e localização

| Público principal | Prioridade | Pergunta |
| --- | --- | --- |
| Negócio | P0 | CNPJ precisa ser válido ou pode ser apenas uma referência informada pelo cidadão? |
| Negócio | P1 | Município deve usar texto livre, lista oficial ou código IBGE? |
| Negócio | P1 | Como registrar ocorrência sem empresa conhecida, trabalho doméstico ou plataforma digital? |
| Negócio | P1 | Há roteamento por UF, município, PRT ou unidade interna? |
| Usuários | P2 | É necessário localizar endereço por CEP ou mapa? |

F. Anexos e segurança

| Público principal | Prioridade | Pergunta |
| --- | --- | --- |
| Negócio | P0 | Confirmar tipos de arquivo oficialmente permitidos. |
| Negócio/Infra | P0 | Confirmar 10 arquivos, 20 MB por arquivo e limite total por denúncia. |
| Usuários | P1 | HEIC de iPhone deve ser aceito ou convertido? |
| Segurança | P0 | Arquivo com MIME/extensão divergente deve ser sempre rejeitado? |
| Negócio | P1 | Se um anexo estiver infectado, rejeitar toda a denúncia ou permitir remoção e reenvio? |
| Infra | P1 | Qual tempo máximo aceitável para varrer e transmitir anexos? |
| Segurança | P1 | É necessário CDR para PDF/DOCX além do antivírus? |
| Operação | P1 | Como limpar arquivos temporários após crash ou reinício abrupto? |

G. Envio, protocolo e pós-envio

| Público principal | Prioridade | Pergunta |
| --- | --- | --- |
| Equipe API MPT | P0 | A API interna suporta Idempotency-Key ou identificador externo estável? |
| Negócio | P0 | O protocolo gerado pelo BFF é definitivo e reconhecido pelos sistemas internos? |
| Negócio | P0 | Existe acompanhamento por protocolo? Qual autenticação será exigida? |
| Negócio | P1 | Deve haver comprovante para download, impressão, e-mail ou SMS? |
| Operação | P0 | O que fazer se a API MPT aceitar e a resposta se perder? |
| Operação | P1 | O que fazer em indisponibilidade prolongada: bloquear, enfileirar ou orientar canal alternativo? |
| Usuários | P1 | Quais mensagens de erro são compreensíveis sem expor detalhes internos? |
| Negócio | P2 | É necessário permitir complementação posterior da denúncia? |

H. Operação, capacidade e produção

| Público principal | Prioridade | Pergunta |
| --- | --- | --- |
| Requisitante/Infra | P0 | Confirmar 100 denúncias/h, 500 usuários, 100 uploads simultâneos e 3 réplicas. |
| Requisitante | P0 | 99,5% é SLO aprovado? Qual janela mensal e quais exclusões? |
| Infra | P0 | Qual plataforma Azure será usada e quem provisionará Redis e ClamAV? |
| Infra | P0 | Quais sinais tornam uma réplica pronta: Redis, ClamAV e/ou API MPT? |
| Operação | P1 | Quais thresholds de latência, 5xx, CPU, memória e disco geram alerta? |
| Operação/Privacidade | P1 | Onde os logs ficarão e como garantir retenção de exatamente 10 dias? |
| Infra | P1 | Como serão geridos secrets, certificados, DNS, backup e rollback? |
| QA | P1 | Quais critérios objetivos aprovam o teste de carga e a entrada em produção? |

I. Qualidade, acessibilidade e suporte

| Público principal | Prioridade | Pergunta |
| --- | --- | --- |
| Usuários/QA | P0 | Quais perfis de usuário participarão da homologação e quais jornadas serão assinadas? |
| Acessibilidade | P1 | Além de WCAG 2.1 AA, eMAG é obrigatório? |
| QA | P1 | Quais versões reais de Safari/iOS e demais navegadores devem ser homologadas? |
| Negócio | P1 | Há requisito de idiomas, Libras, linguagem simples ou leitura facilitada? |
| Suporte | P1 | Quem recebe incidentes e dúvidas do canal e em qual horário? |
| Governança | P1 | Quem é dono de cada requisito e quem aprova mudanças de escopo? |

11. Roteiro sugerido de workshops

| Sessão | Participantes | Saída esperada |
| --- | --- | --- |
| 1 — Escopo e jornada (90 min) | Usuários, requisitante, negócio | RF, campos obrigatórios, fluxos alternativos e mensagens. |
| 2 — Sigilo e privacidade (90 min) | Negócio, jurídico, privacidade, segurança | Anonimato, sigilo, PII, áudio, logs e retenção. |
| 3 — Integração e operação (90 min) | API MPT, arquitetura, infraestrutura, suporte | Idempotência, SLO, readiness, Redis, ClamAV e incidentes. |
| 4 — Aceite e priorização (60 min) | Todos os donos | Backlog P0/P1/P2, critérios de homologação e responsáveis. |

12. Recomendação executiva

Suspender novas refatorações estruturais e investir na validação dos requisitos. O melhor retorno agora vem de resolver os P0, corrigir promessas conflitantes, homologar dependências reais e obter aceite formal. Após os workshops, converter as respostas em histórias/regras com critérios de aceite e atualizar modelo TypeScript, serialização, validação backend, OpenAPI, testes e documentação de forma rastreável.

Referências analisadas

planejamento.md — objetivo, público e jornada desejada.

spec_design.md — design system, responsividade e padrões de UI.

AGENTS.md — arquitetura, guardrails e pontos desatualizados registrados como conflitos.

src/app/models/complaint.model.ts — campos e enumerações.

src/app/components/** — comportamento das etapas e revisão.

src/app/services e clients — estado, submissão e protocolo.

server/controllers, services, clients, middleware, routes, infrastructure e index.js.

server/env.template, server/README.md e Swagger.

e2e/**, specs frontend/backend e RELATORIO_TESTES_DENUNCIAS.md.

RELATORIO_FINAL_SANITIZACAO_CODEBASE_DENUNCIAS.md.

Fim do relatório — versão 2.0. Recomenda-se revisão humana antes de distribuição externa.