MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Procuradoria-Geral do Trabalho • Canal de Denúncias da Cidadania

RELATÓRIO EXECUTIVO DE REQUISITOS E ANÁLISE DO CODEBASE

Diagnóstico Profundo de Requisitos Funcionais, Não Funcionais, Falhas Críticas e Matriz de Homologação (Versão V3)

Data: 26 de Julho de 2026  |  Base: Leitura Integral do Repositório cidadania-canal-denuncias

Controle do Documento

| Item | Detalhamento Executivo V3 |
| --- | --- |
| Objetivo | Apresentar o mapeamento atualizado e auditado dos requisitos do sistema, destacando inconsistências entre especificação e código, além de bugs bloqueadores identificados no repositório. |
| Escopo Analisado | SPA Angular (src/app), BFF Express (server/), Middlewares, Antivírus ClamAV, Redis, E2E Playwright e Documentação. |
| Versão Documental | Versão 3.0 — Incorpora auditoria profunda de código, diagnóstico de bugs LGPD/envio e validação de produção. |
| Público Alvo | Diretoria do MPT, Gestores de Projeto, Analistas de Negócio, Auditoria de TI e DPO/LGPD. |

1. Sumário Executivo

A auditoria aprofundada realizada no codebase do repositório 'cidadania-canal-denuncias' confirmou a existência de uma arquitetura moderna e coberta por testes automatizados. O núcleo do formulário wizard, a integração com o BFF Express e os filtros de segurança estão bem estruturados.

Contudo, o cruzamento rigoroso entre os documentos de requisitos e a implementação revelou 3 BUGS CRÍTICOS (que causam descarte de mídias e vazamento de dados pessoais em denúncias anônimas) e 5 lacunas operacionais que precisam ser sanadas antes da entrada em produção.

⚠️ DIAGNOSTICO DE RISCO DE SEGURANÇA E PRIVACIDADE Atenção da Diretoria: Foram identificadas duas falhas graves no código atual: 1. O relato gravado em áudio pelo cidadão é apagado durante a transmissão para o servidor devido a um erro de conversão JSON. 2. Se o cidadão preencher dados pessoais e mudar para denúncia anônima, seus dados pessoais continuam sendo enviados ao MPT. Estes itens exigem correção imediata para resguardar o MPT juridicamente e operacionalmente.

2. Diagnóstico dos Bugs Críticos Identificados no Repositório

A análise direta dos arquivos fonte (`.ts` e `.js`) revelou as seguintes falhas que não haviam sido mapeadas na documentação original:

BUG-01 — Descarte do Áudio Gravado (`relato_audio`): No `StepIrregularidadesComponent`, o áudio gravado é salvo como `Blob`. No envio, `ComplaintApiClient` executa `JSON.stringify(complaint)`, que converte o `Blob` em um JSON vazio `{}`. O áudio nunca é anexado ao `FormData` nem enviado ao servidor.
Ação Recomendada: Ajustar `ComplaintApiClient` para converter o `Blob` de áudio em arquivo multipart e anexá-lo ao `FormData`.

BUG-02 — Vazamento de PII ao Alternar para 'Denúncia Anônima': Se o usuário preencher Nome, E-mail e Telefone no modo 'Identificado' e alterar para 'Anônimo', o `ComplaintService` preserva os dados na memória. Ao enviar, o JSON transmite o Nome e E-mail mesmo com `tipo_identificacao = 'anonimo'`.
Ação Recomendada: Implementar a limpeza imediata (`reset`) dos campos de identificação pessoal sempre que o modo anônimo for selecionado.

BUG-03 — Conexão de Rate Limit Redis sem Fallback Gracioso em Produção: Em ambiente de produção (`assertProductionConfiguration`), se a variável `REDIS_URL` estiver ausente ou o servidor Redis estiver inoperante, a aplicação interrompe a inicialização no boot sem fallback.
Ação Recomendada: Tratar falha de conexão do Redis para operar com store em memória degradation mode com log de alerta.

3. Matriz de Requisitos Funcionais (RF) Auditados

Rastreabilidade completa de cada funcionalidade declarada versus sua implementação real no código:

| ID | Requisito Funcional | Situação no Código | Localização no Repositório | Observação da Auditoria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Apresentar acolhimento e permitir iniciar uma denúncia. | Implementado | src/app/components/acolhimento | A ação “Denunciar” inicia o wizard. |
| RF-02 | Apresentar vídeo explicativo institucional de 45 segundos. | Somente visual | acolhimento.html#video-institucional | Placeholder estático sem mídia ou reprodutor integrado. |
| RF-03 | Oferecer fluxos alternativos para denúncia de órgão público e Ouvidoria. | Somente visual | acolhimento.html | Cards visuais sem tratadores de clique ou redirecionamento. |
| RF-04 | Conduzir o usuário em wizard com seis etapas, revisão e confirmação. | Implementado | app.html; ComplaintService | Navegação por estado via Angular Signals. |
| RF-05 | Preservar os dados ao avançar e voltar etapas durante a sessão. | Implementado | ComplaintService | Dados mantidos na memória RAM; recarregar a página (F5) apaga tudo. |
| RF-06 | Selecionar categorias de irregularidade entre seis opções fixas. | Implementado | complaint.model.ts#IRREGULARIDADES | Jornada, CTPS, EPI, assédio, salários e outros. |
| RF-07 | Registrar relato textual livre da ocorrência. | Implementado | step-irregularidades | Validação no backend exige relato ou ao menos 1 irregularidade. |
| RF-08 | Gravar relato em áudio via microfone e anexar à denúncia. | BUG CRÍTICO | step-irregularidades.ts; complaint-api.client.ts | O Blob é criado no frontend, mas descartado pelo JSON.stringify antes do envio ao backend. |
| RF-09 | Registrar período, modalidade, prejudicados, funções e nomes envolvidos. | Implementado | step-ocorrencias | Campos de detalhamento disponíveis (opcionais na lógica atual). |
| RF-10 | Indicar grupos vulneráveis afetados e informe de outro órgão. | Implementado | step-evidencias | Opções de grupos vulneráveis e resposta Sim/Não. |
| RF-11 | Anexar múltiplas fotos, áudios, vídeos e documentos. | Implementado | step-evidencias; upload.js | O backend limita a 10 arquivos e 20 MB por arquivo. |
| RF-12 | Listar e remover anexos com pré-visualização de imagens. | Implementado | step-evidencias | Prévia em base64 gerada para imagens. |
| RF-13 | Permitir opção entre denúncia anônima e identificada. | BUG CRÍTICO LGPD | step-identificacao.ts; complaint.service.js | Ao alternar de 'Identificado' para 'Anônimo', os dados pessoais (nome/e-mail) permanecem na memória e são enviados ao backend. |
| RF-14 | Coletar Nome, E-mail e Telefone para denúncias identificadas. | Parcial | step-identificacao | Campos exibidos, porém sem obrigatoriedade ou validação de formato. |
| RF-15 | Coletar UF e Município do local do fato. | Implementado | step-local; complaint.service.js | Únicos campos obrigatórios de localização no backend. |
| RF-16 | Coletar Razão Social, Endereço e CNPJ da empresa denunciada. | Parcial | step-local | Máscara de CNPJ presente, mas sem validação de Dígito Verificador (DV). |
| RF-17 | Exibir tela de revisão com dados preenchidos e edição de etapas. | Parcial | step-revisao | A revisão omite dados de contato, endereço da empresa, CNPJ e áudio. |
| RF-18 | Serializar denúncia e anexos em multipart e enviar ao BFF. | Implementado | complaint-api.client.ts | POST /api/denuncias com JSON + FormData. |
| RF-19 | Validar integridade do JSON e conteúdo mínimo no servidor. | Implementado | complaint.controller.js; complaint.service.js | Exige UF, Município e categoria/relato. |
| RF-20 | Restringir anexos por quantidade, tamanho e tipo MIME. | Implementado | middleware/upload.js | Allowlist de 15 tipos MIME, max 10 arquivos de 20 MB. |
| RF-21 | Verificar anexos em antivírus (ClamAV INSTREAM) antes da entrega. | Implementado | clamav.client.js | Verificação em tempo real com política de falha fechada. |
| RF-22 | Encaminhar denúncia à API interna do MPT sem expor segredos no browser. | Implementado | mpt-api.client.js | BFF gerencia MPT_API_TOKEN com timeout de 30 segundos. |
| RF-23 | Gerar protocolo único MPT-XXXXXXXX após aceite da API MPT. | Implementado | complaint.service.js | Alfabeto reduzido sem caracteres ambíguos (0, 1, I, O). |
| RF-24 | Exibir tela de confirmação com protocolo retornado. | Implementado | confirmation component | Exibição do protocolo oficial devolvido. |
| RF-25 | Permitir reiniciar nova denúncia a partir da confirmação. | Implementado | confirmation; ComplaintService.reset | Limpa o estado da memória. |
| RF-26 | Disponibilizar rotas /health, /api-docs e /api/denuncias/info. | Implementado | server/index.js | Endpoints de infraestrutura e documentação OpenAPI. |
| RF-27 | Consultar andamento da denúncia por protocolo. | Ausente | Geral | O protocolo é exibido, mas não existe tela ou serviço de acompanhamento. |
| RF-28 | Acionar recurso de acessibilidade pelo botão do cabeçalho. | Somente visual | app.html#btn-accessibility | Botão visual sem tratador de clique ou modal vinculado. |

4. Matriz de Requisitos Não Funcionais (RNF) Auditados

Auditoria dos parâmetros de arquitetura, segurança, desempenho e infraestrutura:

| ID | Requisito Não Funcional | Situação no Código | Localização no Repositório | Observação da Auditoria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Arquitetura desacoplada em SPA Angular e BFF Express. | Atendido | src/; server/ | Integrações e segredos restritos ao servidor. |
| RNF-02 | Cabeçalhos de segurança (Helmet) e restrição de CORS em produção. | Atendido | server/index.js | Helmet ativo e FRONTEND_URL restrita em produção. |
| RNF-03 | Rate limit por IP compartilhado via Redis nas réplicas. | Parcial | redis-rate-limit-store.js | Código estruturado; dependente de instância Redis em produção. |
| RNF-04 | Antimalware obrigatório com verificação antes da transmissão. | Parcial | clamav.client.js | Código e simulador testados; serviço ClamAV real a homologar. |
| RNF-05 | Armazenamento temporário de upload em disco com limpeza pós-envio. | Atendido | middleware/upload.js | Limpeza executada em bloco finally; ausente rotina para crash. |
| RNF-06 | Acessibilidade WCAG 2.1 A/AA validada por testes automatizados. | Parcial | e2e/ui-audit.spec.ts | Zero violações graves no axe-core; faltam anéis :focus-visible e aria-live. |
| RNF-07 | Layout Mobile-first responsivo. | Atendido | spec_design.md; styles.css | Design adaptável para celulares, tablets e desktop. |
| RNF-08 | Budget de bundle frontend leve. | Atendido | angular.json | Bundle gerado em ~384 kB bruto (~85 kB transferido gzippeado). |
| RNF-09 | Sanitização de logs (sem PII ou dados sensíveis). | Atendido | complaint.controller.js | Logs registram apenas protocolo e metadados HTTP. |
| RNF-10 | Validação de assinatura real de arquivos (Magic Bytes). | Não atendido | middleware/upload.js | Validação baseada exclusivamente no Content-Type informado pelo cliente. |
| RNF-11 | Health check com verificação de dependências (Readiness). | Não atendido | GET /health | Endpoint /health responde status 200 estático sem testar Redis ou ClamAV. |
| RNF-12 | Persistência temporária de rascunho (sessionStorage). | Não atendido | ComplaintService | Atualizar a página no celular limpa todo o formulário preenchido. |
| RNF-13 | Timeout explícito no cliente HTTP Angular (`AbortController`). | Não atendido | complaint-api.client.ts | Envio utiliza fetch simples sem tempo limite configurado. |
| RNF-14 | Prevenção de duplicidade por chave de idempotência. | Não atendido | complaint.controller.js | Reenvios após oscilação de rede geram novos protocolos. |
| RNF-15 | Termos de Uso e Consentimento LGPD no frontend. | Não atendido | step-revisao / step-identificacao | Ausente checkbox ou aviso de ciência antes da submissão. |

5. Questionário Estruturado para Homologação

Perguntas objetivas agrupadas por área para direcionar os workshops de validação final com a Diretoria, Negócio e TI:

A. Requisitos de Negócio e Jornada

| Área Responsável | Prioridade | Pergunta / Decisão Requerida |
| --- | --- | --- |
| Negócio | P0 | O relato em áudio é um requisito obrigatório para produção? Se sim, qual o limite de tempo e formato aceito? |
| Negócio | P0 | Quais campos do wizard devem ser bloqueantes para o avanço das etapas? |
| Negócio | P1 | Como deve ser tratada a denúncia de Órgãos Públicos e o botão de Ouvidoria na tela inicial? |

B. Privacidade, LGPD e Sigilo

| Área Responsável | Prioridade | Pergunta / Decisão Requerida |
| --- | --- | --- |
| Jurídico/DPO | P0 | Qual o termo de consentimento LGPD exato que deve ser exibido antes da submissão? |
| Privacidade | P0 | Confirmar a regra de limpeza imediata de dados pessoais ao alternar para o modo anônimo. |
| Jurídico | P1 | Qual a política formal de retenção dos anexos e logs no servidor após a triagem? |

C. Segurança e Infraestrutura

| Área Responsável | Prioridade | Pergunta / Decisão Requerida |
| --- | --- | --- |
| Segurança | P0 | É obrigatória a verificação de Magic Bytes nos arquivos anexados no middleware de upload? |
| Infraestrutura | P0 | Qual a estratégia de alta disponibilidade para as instâncias de Redis e ClamAV em produção? |
| Infraestrutura | P1 | Como estruturar o endpoint /ready separado do /health para orquestração em contêineres? |

6. Recomendação Executiva V3

O codebase do Canal de Denúncias apresenta excelente qualidade arquitetural, modularidade e cobertura de testes automatizados. Contudo, **a ida para produção deve ser suspensa até a correção dos 3 bugs críticos mapeados (áudio, vazamento de PII e tratamento do Redis em produção)**.

Estima-se um prazo de **2 a 3 semanas de desenvolvimento focado** para resolver os bugs bloqueadores, aplicar o plano de acessibilidade WCAG 2.1 AA e finalizar os workshops de homologação.

________________________________________________________

Equipe de Arquitetura de Software e Engenharia da Informação

Ministério Público do Trabalho — PGT